毕业设计任务书（施工组织设计）

一、毕业设计目的

毕业设计是建筑工程相关专业的一个重要教学环节，是学生完成在校全部基础和专业课程以后，进行的最后学习和实践性综合训练阶段，是巩固和深化理论知识与工程实践有机结合的重要环节。其目的是通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识，培养和锻炼学生综合运用所学技术基础课、专业课知识和相应技术，解决工程实际问题的能力，使学生在施工图识读、工程实践、计算机应用等综合能力等方面得到锻炼和提高。

施工组织设计是指导工程施工准备和施工全过程的技术经济文件。本设计是通过一个具体的单位工程，使学生在参与施工生产过程中对建筑工程的进度控制、质量控制、安全控制等方面，有一个全面的了解和掌握，培养学生分析问题、解决问题的能力和严格的科学态度及创新精神，为从事建筑施工技术和管理工作打下坚实的基础。

二、毕业设计内容及要求

（一）项目概况

**单位工程施工组织设计

工程名称：

建设地点：

工程规模：         ㎡；建筑高度：       m；地上层数：

地下层数：         ；结构形式：

（二）设计成果

编制该工程施工组织设计1份，主要包括以下内容：

1. 工程项目概况：工程建设概况、工程建筑及结构概况、施工条件及特点；

2. 编制专项施工方案：基坑支护、基坑降水、基础大体积混凝土施工、模板、脚手架、吊装（结合工程实际情况任选3项）；

3. 施工进度计划网络图1份或者施工进度计划横道图1份（专业软件绘制）；

4. 确定主要的技术组织措施：质量控制、进度控制、安全控制、文明施工、成品保护及季节性施工的主要措施；

5. 施工总平面布置图1份。

（三）成果要求

通过本次毕业设计，学生应掌握施工组织设计的内容；掌握单位工程施工方案和专项施工方案的编制、熟练掌握施工进度计划的编制；掌握进度控制、质量控制、安全控制的内容及措施；掌握各项资源需要量计划的编制；掌握单位工程施工总平面布置图的设计方法。

三、设计参考资料

1. 教材：《建筑施工组织与管理》、《建筑施工技术》、《建筑施工组织》；

2. 本工程的《建筑工程预算》成果，《建筑施工手册》；

3. 国家及建设地区现行的有关规定、施工验收规范；

4. 施工现场勘察所调查的资料和信息：地形、地质、水文资料，地上地下障碍物、水准点、气象、交通运输、水、电、通风等情况。

四、时间安排

毕业设计过程5~10周（2017.3.13-2017.4.17），合计6周，具体时间参照2016-2017-2学期校历。

| 序号 | 提交成果 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工图电子稿一份 | 0.5周 |
| 2 | 施工部署与主要施工方案 | 0.5周 |
| 3 | 施工进度计划 | 1周 |
| 4 | 资源配置与施工准备工作计划 | 1周 |
| 5 | 施工总平面布置图 | 1周 |
| 6 | 主要施工组织管理措施 | 1.5周 |
| 7 | 整理施工组织设计成果 | 0.5周 |

五、成绩评定

毕业设计成绩按优秀、良好、中等、及格、不及格五等级评定。指导教师评分占30%，评阅教师评分占30%，答辩占40%。

（一）成绩评定的主要依据

1. 平时成绩。按照毕业设计任务书的要求按时提交毕业设计成果，汇报毕业设计情况并接受指导，可采用电子邮件、微信、短信、电话、QQ等方式联系；

2. 设计成果。以设计完成质量和答辩相结合综合评定；

3. 学生在设计过程中表现出的理论知识水平和解决问题的能力；

4. 毕业设计阶段成果。

5. 学生毕业设计答辩表现。

（二）评分标准

优秀：按时提交成果，态度认真、出色地完成全部设计任务。

良好：按时提交成果、态度认真、完成规定工作量。

中等：按时提交成果、态度认真、基本完成规定工作量。

及格：按时提交成果、基本完成规定工作量。

不及格：未按时提交成果，未完成工作量。及格：按时提交成果、基本完成规定工作量。

不及格：未按时提交成果，未完成规定工作量。